

**САХНОВЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

**НАКАЗ**

**19.07.2022 Сахновщина № 69**

**Про підготовку енергетичних господарств**

**закладів освіти, культури, молоді та спорту**

**Сахновщинської селищної ради в осінньо-**

**зимовий період 2022-2023 років**

 Відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених Міністерством палива та енергетики України та Міністерством з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378 та з метою належної і своєчасної підготовки енергетичних господарств закладів освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років, **н а к а з у ю:**

1.Керівникам закладів освіти, культури, молоді та спорту:

1.1.На базі загального плану заходів відділу освіти, культури, молоді та спорту розробити заходи щодо підготовки енергетичних господарств закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років. Копії наказу та заходів надати до відділу освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної ради.

 29 .07.2022

1.2.Провести поточні ремонтні та профілактичні роботи на теплових установках та мережах енергогосподарств закладів освіти, культури, молоді та спорту;

 До 05.08.2022

1.3.Провести промивання устаткування та трубопроводів теплових мереж, систем теплопостачання.

 До 05.08.2022

 1.4.Перевірити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж, інженерних об’єктах.

 До 05.08.2022

1.5.Провести підготовку машин та механізмів до роботи в умовах пониження температур.

 До 01.09. 2022

1.6.Скласти та затвердити акти готовності систем теплоспоживання до роботи закладів в осінньо-зимовий період 2022-2023 р.р.;

 До 05.08.2022

1.7.Провести ремонт обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах.

До 10.08.2022

1.8.Здійснити приведення схем електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями.

 До 01.09.2022

1.9.Забезпечити укомплектування аварійного запасу обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментів, знаряддя, засобів захисту.

 До 05.08.2022

1.10.Здійснити випробування і налагодження обладнання електроустановок, теплових установок та мереж в необхідних обсягах.

 До 05.08.2022

1.11.Здійснити розроблення експлуатаційних режимів роботи систем теплопостачання, а також заходів з їх забезпечення.

 До 01.09.2022

1.12.Здійснити  ремонт та утеплення службових і побутових приміщень, ущільнення створів, тамбурів.

 До 01.09.2022

1.13.Переглянути в закладах освіти, культури, молоді та спорту плани евакуації, в яких чітко розподілити обов’язки між персоналом на випадок виникнення пожежі, здійснити перевірку евакуаційних виходів, коридорів, тамбурів, східців та провести практичні заняття з відпрацювання евакуації в надзвичайних ситуаціях;

 До 01.09.2022

1.14. Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити справність технічних засобів пожежогасіння.

 До 05.08.2022

1.15. Виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем опалення та ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку.

 До 05.08.2022

1.16.Укомплектувати відповідні підрозділи обслуговуючим персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації відмов у системах теплоспоживання.

 До 05.08.2022

1.17.Укомплектувати теплові пункти та робочі місця обслуговуючого персоналу технічною документацією.

 До 05.08.2022

1.18.Провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду в установлені терміни згідно з вимогами розділу Х ППТГ до ОП.

 До 30.09.2022

2. Начальнику господарчої групи відділу освіти, культури, молоді та спорту Марині ЧЕРНЕЗІ :

2.1.Надавати постійну допомогу керівникам закладів освіти, культури, молоді та спорту в підготовці закладів до початку нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років.

 Постійно

2.2.Провести наради з керівниками та завідуючими господарств закладів освіти з питань ремонту, встановлення лічильників, енергоспоживання, безпеки життєдіяльності та підготовки закладів освіти до початку нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років.

 Серпень 2022

2.3.Своєчасно доводити закладам освіти лімітні призначення використан-ня енергоносіїв (теплової та електричної енергії), природного газу.

 Жовтень-грудень 2022

2.4.Привести у відповідність до «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» технічний стан захисного заземлення. Провести заміри опору захисного заземлення електроустановок та ізоляції проводів електромереж в усіх закладах освіти.

 До 01.09.2022 2.5.Забезпечити завезення палива на весь опалювальний сезон 2022-2023 років у межах виділених лімітів.

 До 01.10.20222

2.6.Провести навчання персоналу, що обслуговує енергетичні установки.

 До 01.09.2022

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника господарчої групи відділу освіти, культури, молоді та спорту Марину ЧЕРНЕГУ.

### Начальник відділу освіти,

### культури, молоді та спорту Григорій ПЕРКІН