САХНОВЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БЕРЕСТИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

04.06.2026				Сахновщина	                                    № 115

Про  підготовку  матеріально-технічної

бази закладів освіти, культури

Сахновщинської селищної ради

до 2026/2027 навчального року та  роботи в

осінньо-зимовий період 2026-2027  років

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки Харківської обласної державної (військової) адміністрації  від 14.05.2026 № 1/10243-26 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2026/2027 року», Розпорядження Харківської обласної військової адміністрації від 02.06.2026 № 440 В «Про організаційну роботу з підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської області до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року» та з метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти, культури Сахновщинської селищної ради до 2026/2027 навчального року та сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2026-2027 років, наказую:

1. Затвердити план заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти, культури Сахновщинської селищної ради до 2026/2027 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років  (додаток 1).

2. Керівникам закладів освіти, культури Сахновщинської селищної ради:

2.1.Видати накази щодо підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти, культури до нового навчального року та до роботи  в осінньо-зимовий період 2026-2027 років.

До 11.06.2026

2.2.Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти, культури до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років.

Відповідно до визначених термінів

2.3.Надати до групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної ради копії наказів щодо підготовки закладів до роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2026-2027 років.

До 12.06.2026

2.4.Вжити заходів для своєчасного проведення ремонтних робіт приміщень  закладів освіти, культури Сахновщинської селищної ради.

До 01.08.2026

3.Начальнику групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної ради Сергію КОРОТНЄВУ:

3.1.Забезпечити контроль за станом виконання робіт з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти, культури до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років.

До 01.08.2026

3.2.Забезпечити контроль за проведенням ремонтних робіт у  закладах освіти, культури за рахунок коштів обласного та місцевого  бюджетів.

3.3.Забезпечити контроль над укладанням необхідних договорів та угод з організаціями на постачання енергоресурсів і на послуги з водовідведення.

До 02.09.2026

3.4. Забезпечити контроль над закупівлею енергоресурсів відповідно до річного плану  на опалювальний сезон 2026-2027 років у межах виділених лімітів.

До 25.12.2026

3.5.Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального сезону 2026-2027 років у закладах освіти, культури.

Протягом опалювального сезону 2026-2027 років

3.6. Забезпечити організацію огляду будівель та приміщень закладів освіти, культури на відповідність правилам пожежної безпеки, наявності інструкцій по порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та Планів евакуації на кожному поверсі будівель, перевірити стан евакуаційних виходів, стан та можливість відкриття, у разі потреби, запасних виходів.

До 15.08.2026

3.7.Забезпечити контроль за проведенням в  закладах освіти, культури   випробування спортивних снарядів, ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації.

До 01.08.2026

3.8. Провести огляд закладів освіти із складанням актів готовності за участю представників ГУ ДСНС України у Харківській області та ГУ Держпродспоживслужби України у Харкіській області на початок проведення занять 2026/2027 навчального року.

До 22.08.2026

4.Контроль за виконання даного наказу  покласти на начальника групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної ради Сергія КОРОТНЄВА.

Начальник відділу освіти,

культури, молоді  та спорту                                               Григорій  ПЕРКІН

Візи:

Головний спеціаліст                                                Наталія ПРИХОДЬКО

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом начальника  відділу

освіти,  культури, молоді та

спорту Сахновщинської

селищної ради

04.06.2026  № 115

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти, культури Сахновщинської селищної ради Берестинського району до нового навчального 2026/2027 року та роботи в осінньо-зимовий період

2026-2027 років

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розглянути на нарадах керівників закладів, заступників керівників по господарській частині питання підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років | Керівники закладів, Сергій КОРОТНЄВ | Червень -жовтень 2026 |
| 2 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою. | Керівники закладів, Сергій КОРОТНЄВ | До 03.08.2026 |
| 3 | Укласти необхідні договори та угоди з організаціями на постачання енергоресурсів і на послуги з водовідведення. | Яніна ДАНИЛЕНКО Сергій КОРОТНЄВ | До 02.09.2026 |
| 4 | Забезпечити закупівлю енергоресурсів відповідно до річного плану на опалювальний сезон 2026-2027 років у межах виділених лімітів. | Яніна ДАНИЛЕНКО Сергій КОРОТНЄВ | До 01.10.2026 |
| 5 | Забезпечити завезення палива на опалювальний сезон 2026-2027 років у межах виділених лімітів. | Керівники закладів, Сергій КОРОТНЄВ | До 01.10.2026 |
| 6 | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації об'єктів | Керівники закладів, Сергій КОРОТНЄВ | Постійно |
| 7 | Привести джерела водопостачання, зони їх санітарної охорони, зовнішні туалети у відповідність до технічних та санітарно-епідеміологічних вимог | Керівники закладів | До 03.08.2026 |
| 8 | Забезпечити виконання робіт з підготовки матеріально-технічної бази закладів до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років. | Керівники закладів | До 03.08.2026 |
| 9 | Провести випробування спортивного знаряддя та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації. | Керівники закладів, Сергій КОРОТНЄВ | Червень-серпень 2026 |
| 10 | Провести огляд будівель та приміщень закладів на відповідність правилам пожежної безпеки, наявності інструкцій по порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та Планів евакуації на кожному поверсі будівель, перевірити стан евакуаційних виходів, стан та можливість відкриття, у разі потреби, запасних виходів і т. і. | Керівники закладів, Іван ЛУКАРЕНКО Сергій КОРОТНЄВ | До 03.08.2026 |
| 11 | Забезпечити облаштування будівель та приміщень закладів безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до затверджених планів на 2026 рік. | Керівники закладів, Сергій КОРОТНЄВ | До 03.08.2026 |
| 12 | Провести комісійну перевірку готовності теплових господарств закладів до роботи в опалювальний період 2026-2027 років із отриманням відповідних актів | Керівники закладів, Олексій ШЕВЧЕНКО | До 26.08.2026 |
| 13 | Забезпечити організацію проходження щорічного медичного огляду працівників закладів | Керівники закладів, Іван ЛУКАРЕНКО | До 02.09.2026 |
| 14 | Провести огляд готовності підготовки закладів до початку нового 2026/2027 навчального року за участю представників ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, ГУ ДСНС України у Харківській області | ВОКМС | Серпень 2026 |

Начальник відділу освіти,

культури, молоді  та спорту                                                   Григорій  ПЕРКІН

Сергій КОРОТНЄВ, 0950482599

З наказом  начальника відділу освіти, культури,  молоді та спорту  від 04.06.2026 № 115 ознайомлені:

- БІДА Карина

- БУДКО Людмила

- БУТКО Світлана

- ВОЛОШИНА Любов

- ГЕНЬ Олена

- ГЕРЦЕВА Тетяна

- ДАНИЛЕНКО Яніна

- ЖАГА Наталія

- ЗАВАЛІЙ Людмила

- ЗАЙЦЕВА Тетяна

- КІЯШКІНА Дарія

- КЛЕМЕНКО Маргарита

- КОРОТНЄВ Сергій

- ЛИСТОПАД Ірина

- ЛУКАРЕНКО Іван

- ЛУНЬКОВА Олена

- МАЙБОРОДА Ніна

- МАЙСТЕРЕНКО Катерина

- МІДНА Марина

- МІЛЄЄВА Дарія

- МІЛЄВСЬКА Алла

- НАУМЕНКО Зінаїда

- ОСИПА Антоніна

- ПАЛАМАРЕНКО Світлана

- ПАПУША Алла

- ПАХУЩИЙ Валентин

- ПРОКОПЕНКО Сергій

- РИБАС Руслан

- САВЕЛЬЄВА Анна

- СВІДЧЕНКО Тетяна

- СКРЯГА Олена

- ТОЛСТІК Микола

- ШЕВЧЕНКО Олексій